Réalisation du logiciel

·         Analyse et conception

* Spécifications      techniques
* Spécifications      fonctionnelles
* Modélisation      (MERISE)

§  Étude de l'existant

§  Analyse des besoins

§  Rapport d’observation (J)

§  Étude de faisabilité

§  Dossier de choix (J)

§  Étude détaillée

§  Rapport d'étude détaillée (J)

·         Réalisation

* Prise de RDV
* Gestion des agendas
* Gestion de      dossiers médicaux
* Gestion des      transmissions
* Saisie      ordonnances
* (Reconnaissance      vocale)

·         Documentation technique

·         Manuel de l'utilisateur

·         Plan de tests

·         Formation utilisateur

·         Recette (AVANT 30 avril)

·         Livraison

·         Mise en exploitation

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chef de projet | Analyste -concepteur avec expérience en MERISE | Analyste -programmeur qui maîtrise le langage VB | Analyste -programmeur qui maîtrise les configurations matérielles et logicielles |
| Gestion de projet | 50% |  |  |  |
| Analyse et conception (Modélisation MERISE) | 50% | 100% |  |  |
| * Étude de l'existant |  | 100% |  |  |
| * Analyse des besoins |  | 100% |  |  |
| * Étude de faisabilité |  | 100% |  |  |
| * Étude détaillée |  | 100% |  |  |
| Réalisation |  |  |  |  |
| * Module « Prise de RDV » |  |  |  |  |
| * Module « Gestion des agendas » |  |  |  |  |
| * Module « Gestion de dossiers médicaux » |  |  |  |  |
| * Module « Gestion des transmissions » |  |  |  |  |
| * Module « Saisie ordonnances » |  |  |  |  |
| * Module « Reconnaissance vocale » |  |  |  |  |
| * Documentation technique |  |  |  |  |
| * Manuel de l'utilisateur |  |  |  |  |
| * Plan de tests |  |  |  |  |
| Formation utilisateur |  |  |  |  |
| Recette |  |  |  |  |
| Livraison |  |  |  |  |
| Mise en exploitation |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chef de projet | Analyste -concepteur avec expérience en MERISE | Analyste -programmeur qui maîtrise le langage VB | Analyste -programmeur qui maîtrise les configurations matérielles et logicielles |
| Gestion de projet ( | x |  |  |  |
| Analyse et conception (Modélisation MERISE) | X |  |  |  |
| * Étude de l'existant |  | X | x | X |
| * Analyse des besoins |  | X |  |  |
| * Étude de faisabilité |  | X |  |  |
| * Étude détaillée |  | X | x |  |
| Architecture logicielle et matérielle |  |  |  | x |
|  |  |  |  |  |
| Réalisation |  |  |  |  |
| * Module « Prise de RDV » |  |  | X |  |
| * Tests unitaires « Prise de RDV » |  |  | x |  |
| * Module « Gestion des agendas » |  |  |  | x |
| * Tests unitaires |  |  |  | X |
| * Module « Gestion de dossiers médicaux » |  |  | X |  |
| * Tests unitaires |  |  | X |  |
| * Module « Gestion des transmissions » |  | X |  | X |
| * Tests unitaires |  | X |  | x |
| * Module « Saisie ordonnances » |  |  |  | X |
| * Tests unitaires |  |  |  | x |
| * Module « Reconnaissance vocale » |  |  | X |  |
| * Tests unitaires |  |  | X |  |
| * Tests d’intégration |  |  | X |  |
| * Tests fonctionnels |  |  |  | X |
| * Documentation technique |  | x |  |  |
| * Manuel de l'utilisateur |  | x |  |  |
| * Plan de tests |  | x |  |  |
| Formation utilisateur |  |  | x |  |
| Recette |  | X |  |  |
| Livraison |  |  |  | x |
| Mise en exploitation |  |  |  | x |