Réalisation du logiciel

·         Analyse et conception
Spécifications      techniques
Spécifications      fonctionnelles
Modélisation      (MERISE)
§  Étude de l'existant
§  Analyse des besoins
§  Rapport d’observation (J)
§  Étude de faisabilité
§  Dossier de choix (J)
§  Étude détaillée
§  Rapport d'étude détaillée (J)
·         Réalisation
Prise de RDV
Gestion des agendas
Gestion de      dossiers médicaux
Gestion des      transmissions
Saisie      ordonnances
(Reconnaissance      vocale)
·         Documentation technique
·         Manuel de l'utilisateur
·         Plan de tests
·         Formation utilisateur
·         Livraison
·         Mise en exploitation

	Chef de projet	Analyste -concepteur avec expérience en MERISE	Analyste -programmeur qui maîtrise le langage VB	Analyste -programmeur qui maîtrise les configurations matérielles et logicielles
Gestion de projet	50%
Analyse et conception (Modélisation MERISE)	50%	100%
Étude de l'existant		100%
Analyse des besoins		100%
Étude de faisabilité		100%
Étude détaillée		100%
Réalisation
Module « Prise de RDV »
Module « Gestion des agendas »
Module « Gestion de dossiers médicaux »
Module « Gestion des transmissions »
Module « Saisie ordonnances »
Module « Reconnaissance vocale »
Documentation technique
Manuel de l'utilisateur
Plan de tests
Formation utilisateur
Livraison
Mise en exploitation

	Chef de projet	Analyste -concepteur avec expérience en MERISE	Analyste -programmeur qui maîtrise le langage VB	Analyste -programmeur qui maîtrise les configurations matérielles et logicielles
Gestion de projet (	x
Analyse et conception (Modélisation MERISE)	X
Étude de l'existant		X		X
Analyse des besoins		X	x
Étude de faisabilité		X
Étude détaillée		X	x
Architecture logicielle et matérielle				x
Formation VB		X
Réalisation
Mise en place de la base de données		X
Migration des données		x
Module « Prise de RDV »			X
Tests unitaires « Prise de RDV »			x
Module « Gestion des agendas »				x
Tests unitaires				X
Module « Gestion de dossiers médicaux »			X
Tests unitaires			X
Module « Gestion des transmissions »		X
Tests unitaires				x
Module « Saisie ordonnances »				X
Tests unitaires				x
Module « Reconnaissance vocale »			X
Tests unitaires			X
Tests d’intégration			X
Tests fonctionnels				X
Documentation technique		x
Manuel de l'utilisateur		x
Plan de tests		x
Formation utilisateur			x
Livraison				x
Mise en exploitation				x